融创“星”城 地勘

招标文件

招标人：黄冈融创建设投资有限公司

日期：2019年7月19日

一、项目名称及工期等要求

1、黄冈产业园融创“星”城。

2、项目基本情况：本项目位于黄冈产业园华海大道以北、福民路以南、邾城大道以东、长河西路以西，占地面积约437亩。

3、勘察周期：计划开工日期2019年8月1日（具体以招标人现场代表或监理单位总工程师签发的开工令为准），30日历天内完成所有勘察工作，并出具勘察报告。

4、质量要求：达到国家现行有关规范及标准。

5、安全要求：达到国家现行有关规范及标准。

6、文明要求：达到国家现行有关规范及标准。

二、招标范围

本项目地质勘查包括：本项目用地红线内地质勘察并出具勘察成果文件。

三、投标人资格要求

本次询价招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力，其中，投标人拟派项目负责人须具有注册土木（岩土）工程师资格和高级工程师资格或地质专业高级工程师资格。

四、投标文件的递交

1、投标人须携带企业基本资料（合法有效的营业执照、资质证书、类似业绩等证明材料的原件和复印件，其中复印件需加盖公章）到招标人111室现场报名，报名日期为2019年7月19日上午8:30至2019年7月22日下午17:30。投标文件在需要加盖公章及签字的地方盖章签字，所提供的复印件必须加盖公章。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年 7月29日15时30分，地点为黄冈产业园融创建投公司102或202会议室（以当天实际使用的地点为准）。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、投标人的法定代表人或其委托代理人，并向招标人出示本人身份证(或其他法定身份证明文件)，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标处理。

4、投标文件需提供正本、副本各壹套，投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

五、询价投标文件的要求

1、资质条件：须具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质。

2、项目负责人资格：须具有注册土木（岩土）工程师资格和高级工程师资格或地质专业高级工程师资格。

3、财务要求：有注册会计师事务所出具的企业2017年和2018年连续两年年度企业财务状况审计报告（财务状况不应存在资不抵债的情况）。

4、投标人承诺：投标人不得存在下列情形之一：（1）没有被责令停业；（2）没有被暂停或取消投标资格；（3）财产没有被接管或冻结；（4）在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。（由各投标人自行承诺）。

5、最高限价：70元/米（此价格为包干价，包含但不限于完成全部现场地质勘察、试验检测分析、评估、出具资料和地质勘察报告以及开具增值税专用发票等全部费用，招标人不再支付任何其他费用），本项目整体勘察费用不得突破100万元。投标报价低于或等于最高限价的为有效投标报价,投标报价高于最高限价的为废标。

六、其他

1、中标候选人安排：本项目招标人确定排名第一和第二的中标候选人为中标人（第一中标候选人的中标范围为东区，第二中标候选人的中标范围为西区，具体分区详见平面图），招标人与中标候选人分别签订勘察合同。

2、履约担保：履约担保金额为合同金额的10%，签订勘察施工合同前递交招标人。

3、投标人本次投标还需依据平面图，报本项目的勘探暂估工程量，且勘探暂估工程量不能超过相关规范要求的工作量以及中标人报价时须承诺单区勘探费用不突破50万元，否则，作废标处理。

4、两个分区的合同暂估工程量以第一中标候选人中投标文件所报为准，最终以招标人和设计单位确认的施工孔位图据实结算，且同时需满足上述承诺。

5、本项目因勘探工程量暂无法确定，结算时以中标的每米报价乘以实际验收工程量作为结算价款，且同时需满足上述承诺。

6、不接受联合体投标。

7、投标人自行组织现场踏勘。

8、付款方式：勘察成果经图审单位审查备案并交付招标人后，且按程序经相关方造价咨询单位审核后30日内，招标人支付至审核金额的80%；本项目竣工验收合格后30日内，招标人付清尾款。

附件：1、勘察委托书及岩土工程勘察技术要求

2、平面图

七、评分要求

| 分 值 构 成 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 总分100分 |  | - 报价部分：60分 - 技术部分：40分 |
| 评分 项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| 投标报价 | 60分 | 1、评标基准价的确定办法：当有效投标报价少于5家（含5家）的，评标基准价为各有效投标报价的算术平均值D；当有效投标报价超过5（不含5家）的，评标基准价为各有效投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值D。 2、当投标人投标报价等于D时得满分（60分），每高于D一个百分点扣2分，每低于D一个百分点扣2分，中间值按比例内插，精确到小数点后两位。 用公式表示如下： 式中：F1=投标报价得分； F=10； D1=投标人的投标报价； D=评标基准价； E=2 报价得分最低为0分。 |

| 评分项目 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分评分标准 40分 | 质量目标及保证措施 | 满足招标文件中质量目标要求的得0.5分，有与质量目标相对应的违约经济处罚措施的得1分，有质量目标保证措施的得0.5分，最高得2分。 | 2 |
|  | 勘察周期及保证措施 | 满足招标文件中勘察周期要求的得0.5分，有与勘察周期相对应的违约经济处罚措施的得1分，有勘察周期保证措施的得0.5分，最高得2分。 | 2 |
|  | 勘察纲要 | 勘察纲要符合相关行业勘察规范要求，充分结合项目实际需求，技术方案完整清晰，经济合理，可行性强者得7-10分，较好者4-6分，一般者得1-3分。 | 10 |
|  | 勘察钻孔的平面布置、探孔位置、方法、数量、深度 | - 1、勘察方案的合理性，相对优秀者得7-10分，较好者4-6分，一般者得1-3分。 - 2、试验、测试方法的针对性与合理性，可行性强者得5-6分，较好者得3-4分，一般者得1-2分。 | 16 |
|  | - 勘察工作重点、难点分析及应对措施 | - 对勘察工作要点进行分析，对项目的特点、难点、重点进行技术经济分析和提出处理措施，阐述关键技术问题的对策措施。相对优秀者5-6分，较好者3-4分，一般者得1-2分。 | 6 |
|  | - 勘察安全、文明施工的承诺及保证措施 | - 满足招标文件中勘察安全、文明要求的得0.5分，有与勘察安全、文明相对应的违约经济处罚措施的得1分，有勘察安全、文明保证措施的得0.5分，最高得2分。 | 2 |
|  | - 合理化建议和优惠承诺 | - 合理化建议全面可行、有针对性的得1分，有服务及其他优惠条件承诺的得1分，最高得2分。 | 2 |

第五章  投标文件格式

（项目名称）地勘招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、承诺书

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

六、地质勘察方案

七、地质勘查人员一览表

八、资格审查资料

一、投标函

致：                              （招标人名称）

(一) 根据已收到的                               工程建设地质勘查的招标文件，在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）地勘招标文件的全部内容后，我方兹以包干单价人民币（￥：  元/m）作为完成该项目地质勘察工作的投标报价，招标人不再额外支付任何费用，且承诺结算时单区勘探费用不突破50万元。

（二）我单位将严格按地勘人员职业守则，按国家相关法规、规范，完成勘察工作。

（三）随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、投标函附录

项目名称：

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  | 我方兹以包干单价人民币（￥： 元/m）作为完成该项目地质勘察工作的投标报价，招标人不再额外支付任何费用，且承诺结算时单区勘探费用不突破50万元。 |
| 2 | 勘察周期 |  | 日历天 |
| 3 | 误期赔偿金 |  | 元/天 |
| 4 | 工程质量未达到招标文件要求的赔偿金 |  | 元 |
| 5 | 工程安全未达到招标文件要求的赔偿金 |  | 元 |
| 6 | 工程文明未达到招标文件要求的赔偿金 |  | 元 |
| 7 | 项目负责人 | 姓名 |  |
|  |  | 身份证号 |  |
|  |  | 专业类别和资格等级 |  |
|  |  | 职称 |  |
| 8 | 优惠条件 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

投标人名称：                              （盖单位章）

投标人代表：                （签字）

日期：________年_____月_____日

三、承诺书

我公司郑重承诺：

一、近三年没有被责令停业；没有被暂停或取消投标资格；没有财产被接管或冻结；没有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题；没有拖欠农名工工资。

二、若我公司中标，我方承诺按照招标人的进度要求，依据地质勘察规范、设计等规定，合法合规组织地质勘察工作，并出具满足图审要求的地址勘察报告，同时承诺单区地质勘察结算总价不突破人民币50万元整。若我公司未能按进度和规范完成相关工作，我公司愿意接受人民币贰万元整的违约罚款。

三、保证工程质量、安全、进度满足招标文件要求，并保证符合国家和工程所在地地方之法律法规、规范和行业标准。

四、我公司对在本次投标过程中所提供的资料及承诺的真实性及有效性负责。如有虚假，愿承担一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

四、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

五、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）地质勘查投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

六、地质勘察方案
七、地勘人员一览表

| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并加盖投标单位公章。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 承包人名称 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 地质勘查负责人及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）企业其他情况

投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的。

（备注：投标文件中相关复印件需要加盖公章。）

联系人：郭先生

联系电话：0713-8396805

黄冈融创建设投资有限公司

2019年7月19日